ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

Đọc User Story và Acceptance Criteria của LS01 và LS03 (LS02 là Reference Story, không cần đánh giá). Với mỗi Story, đánh dấu 'Đủ rõ' hoặc 'Cần làm rõ'. Nếu cần làm rõ, chỉ viết một câu hỏi ảnh hưởng trực tiếp đến phạm vi, độ phức tạp hoặc rủi ro; không viết lại toàn bộ Story.

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | [] | [x] | Khi đến giờ bắt đầu, hệ thống có cần tự chuyển trạng thái phiên hay chỉ cần hiển thị “sắp diễn ra” trước giờ phát |
| LS03 | [] | [x] | Nếu 2 khách hàng đặt cùng 1 sản phẩm gần như đồng thời, hệ thống sử lí đơn nào thành công và thông báo gì cho đơn thất bại |

Kết quả của Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

Điền Story Point cuối cùng và lý do ngắn (nguyên nhân chênh lệch, so với LS02) vào bảng; dòng LS02 đã điền sẵn làm mẫu.

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP xuất phát từ lo ngại về quản lý thời gian và trạng thái. Sau khi làm rõ phạm vi, nhóm đánh giá LS01 có mức độ phức tạp tương đương Reference Story LS02 |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP đánh giá phạm vi có thể kiểm soát, còn phiếu 8 gây sự chú ý rủi ro đặt đồng thời và quy tắc giảm tồn. Với xử lý đơn, kiểm tra tồn kho và tình huống tranh chấp sản phẩm cuối, LS03 lơn hơn LS02 |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo độ lớn tương đối của User Story dựa trên khối lượng công việc, độ phức tạp và mức độ không chắc chắn, chứ không phải số giờ cố định. Nhóm dùng Velocity — tổng Story Point của các Story đạt Definition of Done trong những Sprint trước — để dự báo lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo, không quy đổi SP thành giờ